**Rapport de Projet Spring MVC**

Date : **15/11/2017**

Tâches effectuées :

* Création et configuration du projet : Kevin → terminé
* Dao + Service : copie depuis projet JSF de Benjamin → terminé
* Controllers + forms :
  + Produit : Benjamin → terminé
  + Catégorie : Hadrien → terminé
* Test Junit : Kevin → en cours
* Spring-Security : Benjamin → en cours
* Javadoc : Benjamin + Hadrien → en cours

Date : 16/11/2017

Tâches effectuées

* Amelioration navigation entre les pages Admin : Hadrien 🡪 en cours
* Affichage conditionnel des pages admin : Hadrien 🡪 terminé
* Mise en place du panier : Hadrien+Benjamin🡪en cours
* Ajout de produits au panier : Benjamin🡪en cours (1 par 1 terminé)
* Affichage de la page dédiée panier : Benjamin 🡪 terminé
* Creation du PDF de facture : Benjamin 🡪 terminé
* Rédaction des tests DAO : Kevin 🡪 en cours
* Modification des modeles de départ (Ligne de commande initialement absente) : Kevin 🡪 terminé
* Réorganisation des DAO (séparation par modèle) : Kevin 🡪 terminé
* Rédaction Javadoc :Benjamin+Hadrien 🡪 en cours

Date : 17/11/2017

Tâches effectuées

* Amelioration navigation entre les pages Admin : Hadrien 🡪 en cours
* Mise en place du panier : Hadrien+Benjamin🡪en cours
* Ajout de produits au panier : Benjamin🡪en cours (1 par 1 terminé)
* Rédaction des tests DAO : Kevin 🡪 en cours
* Rédaction Javadoc :Benjamin+Hadrien 🡪 en cours
* Demandes de confirmations pour les modifications : Hadrien 🡪 terminé
* Enregistrement d’images dans la DB : Hadrien 🡪 terminé
* Formulaire d’ajout au panier, vidage et supression de ligne du panier : Benjamin 🡪terminé
* Ouverture de PDF dans Acrobat Reader ou dans le Browser : Kévin + Benjamin 🡪terminé